

                                فلوچارت درخواست بتن‌ریزی و بازدید توسط ناظر پروژه از جانب پیمانکار
 (
برسی توسط سرناظر
) (
ارسال به سرناظر
) (
تایید فرم درخواست بتن
) (
برای بتن ریزی آماده است
) (
اصلاح نواقص توسط
پیمانکار
) (
ذکر نواقص
) (
بازدید از پروژه توسط ناظر
) (
درخواست کتبی پیمانکار حداقل 48 ساعت
قبل از انجام بتن ریزی
)





                                                                                 
                                                                                 خیر


	
	          بله








 (
زمان بتن ریزی مناسب است
)
 (
اصلاح زمان بتن ریزی
)	خیر


 (
ارسال به معاونت فنی و اجرایی
)	   بله
	



